Дневная загрузка ресурса

Отчет

Ресурс

| Название | Руководитель проекта |
| --- | --- |
| Ставка в час | 180,00 руб. |

Ресурс используется в следующих процессах:

| № | Название | Время выполнения | Частота в день | Количество ресурса | Использование ресурса, % | Трудоемкость в день, ч | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A4.1.1 Определение требований заказчика | 0,5000 | сут | 0,0400 | 1,00 | 100,00 | 0,4800 | 86,4 |
| 2. | A4.1.2 Разработка ТЗ | 2,0000 | сут | 0,0200 | 1,00 | 100,00 | 0,9600 | 172,8 |
| 3. | A4.1.3 Эскизное проектирование | 4,0000 | сут | 0,0200 | 1,00 | 100,00 | 1,9200 | 345,6 |
| 4. | A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта | 0,7000 | сут | 0,0340 | 1,00 | 100,00 | 0,5712 | 102,816 |
| 5. | A4.1.5 Планирование потребности в ТМЦ и инструментах | 0,5000 | сут | 0,0200 | 1,00 | 100,00 | 0,2400 | 43,2 |
| 6. | A4.1.6 Формирование и выдача задания | 1,0000 | сут | 0,0300 | 1,00 | 100,00 | 0,7200 | 129,6 |
| 7. | A4.2.1 Проектирование и оценка проекта | 14,7000 | сут | 0,0100 | 1,00 | 100,00 | 3,5280 | 635,04 |
| 8. | A4.2.1.1 Предпроектное обследование | 2,0000 | сут | 0,0200 | 1,00 | 40,00 | 0,3840 | 69,12 |
| 9. | A4.2.1.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | 4,0000 | сут | 0,0200 | 1,00 | 50,00 | 0,9600 | 172,8 |
| 10. | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | 0,7000 | сут | 0,0300 | 1,00 | 30,00 | 0,1512 | 27,216 |
| 11. | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | 20,0000 | сут | 0,0010 | 1,00 | 100,00 | 0,4800 | 86,4 |
| 12. | A4.2.3 Формирование исполнительной документации | 6,5573 | сут | 0,0020 | 1,00 | 20,00 | 0,0630 | 11,34 |
| 13. | A4.2.3.2 Анализ и утверждение исполнительной документации | 15,0000 | мин | 0,0131 | 1,00 | 100,00 | 0,0033 | 0,594 |
| 14. | A4.2.3.4 Формирование акта выполненных работ, счета-фактуры. | 30,0000 | мин | 0,0046 | 1,00 | 100,00 | 0,0023 | 0,414 |
| 15. | A4.2.3.6 Передача акта выполненных работ, счета-фактуры и исполнительной документации заказчику | 20,0000 | мин | 0,0040 | 1,00 | 100,00 | 0,0013 | 0,234 |
| 16. | A4.2.3.8 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ | 10,0000 | мин | 0,0020 | 1,00 | 100,00 | 0,0003 | 0,054 |
| 17. | A4.2.4 Пуско-наладочные работы | 4,8666 | сут | 0,0100 | 1,00 | 10,00 | 0,1168 | 21,024 |
| 18. | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта | 1,5000 | ч | 0,0249 | 1,00 | 100,00 | 0,0374 | 6,732 |
| 19. | A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | 30,0000 | мин | 0,0195 | 1,00 | 100,00 | 0,0098 | 1,764 |
| 20. | A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта | 10,0000 | мин | 0,0100 | 1,00 | 100,00 | 0,0017 | 0,306 |
| 21. | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | 55,0000 | ч | 0,0100 | 1,00 | 50,00 | 0,2750 | 49,5 |
| 22. | A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию | 0,4000 | сут | 0,0100 | 1,00 | 100,00 | 0,0960 | 17,28 |
| 23. | A4.3.1.5 Утверждение акта ввода в эксплуатацию и передача его заказчику и контролирующим органам. Внесение акта ввода в эксплуатацию в папку проекта | 2,0000 | ч | 0,0200 | 1,00 | 100,00 | 0,0400 | 7,2 |
| 24. | A4.3.2 Формирование замечаний | 4,0000 | ч | 0,0100 | 1,00 | 50,00 | 0,0200 | 3,6 |
| 25. | A4.3.3 Закрытие проекта | 10,9217 | ч | 0,0100 | 1,00 | 100,00 | 0,1092 | 19,656 |
| 26. | A4.3.3.1 Контроль оплаты | 10,0000 | мин | 0,0141 | 1,00 | 100,00 | 0,0024 | 0,432 |
| 27. | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | 8,0000 | ч | 0,0100 | 1,00 | 100,00 | 0,0800 | 14,4 |
| 28. | A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю | 10,0000 | мин | 0,0100 | 1,00 | 100,00 | 0,0017 | 0,306 |
| 29. | A6.5.4 Утверждение счета на ТМЦ | 15,0000 | мин | 0,0271 | 1,00 | 100,00 | 0,0068 | 1,224 |
| 30. | A6.5.6 Передача счета на ТМЦ бухгалтеру | 20,0000 | мин | 0,0100 | 1,00 | 100,00 | 0,0033 | 0,594 |
|  | Сумма |  |  |  |  |  | 11,2847 | 2027,646 |

Рекомендуемое количество сотрудников: 1,7632 чел.