документооборот

Документ: Техно-рабочий проект

Маршрут №1

| Процесс | Ответственный | Требования к срокам | Поступление | Передача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Процесс | Ответственный | Процесс | Ответственный |
| A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком. |  |  | A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта |
| A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. |  |  | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта |
| A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента утверждения ТРП. | A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации | Начальник инженерно-технического отдела |
| A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации | Начальник инженерно-технического отдела | В течение 2 рабочих дней. | A4.2.1.3.1 Передача техно-рабочего проекта для верификации и валидации | Руководитель проекта |  |  |
| A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | Не более 2 дней. | A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю | Руководитель проекта |
|  |  |  | A4.2.2.31 Получение акта выполненных работ. Внесение документации в папку проекта | Руководитель проекта |  |  |
| A4.3.3.6 Передача папки проекта секретарю | Руководитель проекта | В день внесения всех документов в папку. | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | {Граница} |  |

Маршрут №2

| Процесс | Ответственный | Требования к срокам | Поступление | Передача |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Процесс | Ответственный | Процесс | Ответственный |
| A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации | Начальник инженерно-технического отдела | В течение 2 рабочих дней. |  |  | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер |
|  |  |  |  |  | A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации | Начальник монтажного участка |
| A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер | В течение 5 рабочих дней. | A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Руководитель проекта | A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Руководитель проекта |
|  |  |  | A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации | Начальник инженерно-технического отдела |  |  |
|  |  |  | A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации | Начальник монтажного участка |  |  |
| A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер |
|  |  |  | A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Начальник инженерно-технического отдела | A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Начальник инженерно-технического отдела |
| A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Начальник инженерно-технического отдела | В течение одного рабочего дня. | A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Руководитель проекта | A4.2.1.2.2 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Руководитель проекта |
|  |  |  | A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заместитель директора по производству | A4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта |
| A4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Начальник инженерно-технического отдела | A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заместитель директора по производству |
| A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заместитель директора по производству | В течение 2 рабочих дней. | A4.2.1.2.4 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Руководитель проекта | A4.2.1.2.3 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Начальник инженерно-технического отдела |
|  |  |  | A4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Контролирующие органы | A4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам | Руководитель проекта |
|  |  |  | A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заказчик |  |  |
| A4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству. | A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заместитель директора по производству | A4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Контролирующие органы |
| A4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Контролирующие органы | В соответствии с нормативами. | A4.2.1.2.6 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам | Руководитель проекта | A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заместитель директора по производству |
|  |  |  |  |  | A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта |
| A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта контролирующими органами. | A4.2.1.2.7 Анализ и утверждение техно-рабочего проекта | Контролирующие органы | A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заказчик |
| A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заказчик | Не регламентируются. | A4.2.1.2.8 Передача техно-рабочего проекта, акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | A4.2.1.2.5 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заместитель директора по производству |
|  |  |  |  |  | A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта |
| A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента возврата техно-рабочего проекта заказчиком. | A4.2.1.2.9 Анализ и утверждение документации по техно-рабочему проектированию | Заказчик | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | Производственный отдел |
| A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | Производственный отдел | Не более 2 дней. | A4.2.1.2.10 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  | A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки | Заказчик |
| A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика | Руководитель проекта | Не регламентируются. | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | Производственный отдел |  |  |
|  |  |  | A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации | Начальник монтажного участка |  |  |
| A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки | Заказчик | В соответствии с условиями договора. | A4.2.1.3 Верификация и валидация техно-рабочего проекта | Производственный отдел |  |  |
|  |  |  | A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации | Начальник монтажного участка |  |  |
| A4.2.1.3.3 Валидация ТРП. Формирование записи о валидации | Начальник монтажного участка | В течение 2 рабочих дней. | A4.2.1.3.2 Верификация ТРП. Формирование записи о верификации | Начальник инженерно-технического отдела | A4.2.1.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер |
|  |  |  |  |  | A4.2.2.1 Принятие решения о привлечении субподрядчика | Руководитель проекта |
|  |  |  |  |  | A4.2.2.5 Формирование акта приемки площадки | Заказчик |