ООО "ИнТехПроект"

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Регламент процедуры

УТВЕРЖДАЮ

__________________________________

(Должность)

______________   ___________________

(Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________ 	200__г.

Содержание

1.	Общие положения	4

1.1.	Цели процедуры	4

1.2.	Результат процедуры	4

1.3.	Владелец процедуры	4

1.4.	Исполнители процедуры	4

1.5.	Начало выполнения процедуры	5

1.6.	Требования к срокам выполнения процедуры	5

1.7.	Документация	5

1.8.	Входы процедуры	5

1.9.	Выходы процедуры	5

1.10.	Показатели процедуры	6

2.	Диаграмма процедуры	7

3.	Описание действий процедуры	8

Термины и сокращения

| {Граница} | – | внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса. |
| --- | --- | --- |
| {Туннель} | – | вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней. |
| Бизнес-процесс | – | последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс). |
| Владелец процесса | – | должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
| Входы бизнес-процесса | – | ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
| Выходы бизнес-процесса | – | объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
| Исполнитель процесса | – | подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы. |
| Подпроцесс | – | бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
| Процедура | – | бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) действий (функций). |

# Общие положения

Настоящий документ является регламентом выполнения процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» процесса «A4.2 Реализация проекта» и разработан в целях:

  - Формирования единых правил  и требований к выполнению процедуры.

  - Установления ответственности за результат процедуры.

  - Унификации и стандартизации документооборота.

## Цели процедуры

Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» направлено на достижение следующих целей компании:

Своевременное выполнение пуско-наладочных работ

## Результат процедуры

Основным результатом процедуры является работоспособная смонтированная система.

## Владелец процедуры

Владельцем процедуры является Руководитель проекта.

## Исполнители процедуры

Исполнителями процедуры в отношении заданных предметов деятельности являются:

| № | Исполнитель | Подразделение | Предмет деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведущий инженер | Производственный отдел | Проектная документация |
| 2. | Мастер | Производственный отдел | Монтажные работы |
| 3. | Руководитель проекта | Производственный отдел | Управление проектом |

Исполнителями вложенных процедур и действий процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» в отношении заданных предметов деятельности являются:

| Код | Процедура/Действие | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  |  | Название | Подразделение | Предмет деятельности |
| A4.2.4.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер | Производственный отдел |  |
| A4.2.4.2 | Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах | Мастер | Производственный отдел |  |
| A4.2.4.3 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |  |
| A4.2.4.4 | Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры | Заместитель директора по производству | Производственный отдел |  |
| A4.2.4.5 | Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | Производственный отдел |  |
| A4.2.4.6 | Утверждение акта выполненных работ | Заказчик |  |  |
| A4.2.4.7 | Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта | Руководитель проекта | Производственный отдел |  |

## Начало выполнения процедуры

Система смонтирована и получена исполнительная документация.

## Требования к срокам выполнения процедуры

Сроки определяются в соответствии с типовыми нормами.

## Документация

Выполнение процедуры «A4.2.4 Пуско-наладочные работы» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

Задание на выполнение работ

## Входы процедуры

| № | Вход | Объекты | Поставщик |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель |
| 1. | Задание на выполнение работ | Задание на выполнение работ | A4.1 Планирование проектов | A4.1.6 Формирование и выдача задания | Руководитель проекта |
| 2. | Исполнительная документация | Исполнительная документация | A4.2.3 Формирование исполнительной документации | A4.2.3.9 Получение исполнительной документации и акта выполненных работ | Руководитель проекта |
| 3. | Работоспособный инструмент | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.5 Выдача инструмента | Менеджер по инструменту |
| 4. | Смонтированная система | Система | A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ | A4.2.2.30 Сдача площадки. Формирование акта сдачи площадки | Мастер |

## Выходы процедуры

| № | Выход | Объекты | Потребитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Процесс | Подпроцесс (Действие)/Объект внешней среды | Исполнитель |
| 1. | Документация по пуско-наладочным работам | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта |
| 2. | Инструмент к обслуживанию | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ | Инженерно-технический отдел |
| 3. | Инструмент к поверке | Инструмент | A5 Воспроизводство инструмента | A5.3 Поверка и калибровка инструмента | Менеджер по инструменту |
| 4. | Отчет об исполнении бюджета | Отчет об исполнении бюджета | A4.3.3 Закрытие проекта | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта |
| 5. | Первичная отчетность – пуско-наладочные работы | Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура | A7 Финансирование деятельности и расчеты | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |
| 6. | Работоспособная система | Система | A4.3.1 Введение системы в эксплуатацию | A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию | Руководитель проекта |

## Показатели процедуры

Для оценки результатов процедуры используются следующие показатели:

| № | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Целевая дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент пуско-наладочных работ, выполненных в срок | Проценты | 100 | 01.01.2010 |

# Диаграмма процедуры

# Описание действий процедуры

| Код | Действие/Условие | Исполнитель | Требования к срокам | Входы | Выходы | Комментарий | Следующее действие/условие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Условие перехода | Действие/ Условие |
| A4.2.4.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | Мастер | В соответствии с заданием. | Задание на выполнение работ Инструмент Исполнительная документация Система | Исполнительная документация Инструмент |  |  | A4.2.4.2 Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах |
| A4.2.4.2 | Формирование отчета о выполненных пуско-наладочных работах | Мастер | В течение одного рабочего дня. | Исполнительная документация | Исполнительная документация Отчет о пуско-наладочных работах |  |  | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта |
| A4.2.4.3 | Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного дня с момента выполнения работ. | Исполнительная документация Отчет о пуско-наладочных работах Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке Отчет о пуско-наладочных работах |  |  | A4.2.4.4 Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры |
| A4.2.4.4 | Утверждение акта выполненных работ и счета-фактуры | Заместитель директора по производству | Не более 2 дней. | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке |  | Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура утверждены зам. директора по производству | A4.2.4.5 Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ по пуско-наладке и счет-фактура не утверждены зам. директора по производству | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта |
| A4.2.4.5 | Передача акта выполненных работ и счета-фактуры заказчику | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня с момента утверждения зам. директора по производству. | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке |  |  | A4.2.4.6 Утверждение акта выполненных работ |
| A4.2.4.6 | Утверждение акта выполненных работ | Заказчик | Не регламентируются. | Счет-фактура Акт выполненных работ по пуско-наладке | Акт выполненных работ по пуско-наладке Счет-фактура |  | Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден | A4.2.4.7 Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта |
|  |  |  |  |  |  |  | Акт выполненных работ по пуско-наладке заказчиком не утвержден | A4.2.4.3 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры. Внесение отчета в папку проекта |
| A4.2.4.7 | Получение акта выполненных работ. Внесение его в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Акт выполненных работ по пуско-наладке Счет-фактура Отчет о пуско-наладочных работах | Система Отчет об исполнении бюджета Счет-фактура Отчет о пуско-наладочных работах Акт выполненных работ по пуско-наладке |  |  | A4.3.1.3 Формирование приемочной комиссии и акта ввода в эксплуатацию |