|  | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ______________________ (Название Компании) _________________ (Ф.И.О.) «___» ______________ 200_ года |
| --- | --- |

Положение

о системе мотивации участников проекта.

- Общие положения.

  - Настоящее Положение разработано с целью регламентации системы мотивации участников проектов развития «__________________» (далее компания).

  - Система мотивации участников проектов развития – механизм стимулирования и поощрения сотрудников компании, успешно выполнивших проект развития.

  - Положение действует в качестве нормативно-организационного документа, его исполнение является обязательным для всех участников проектов развития компании.

  - Положение может дорабатываться под воздействием факторов внешней среды и с учетом внутренних изменений в деятельности компании.

  - Пользователями Положения являются:

- Совет по развитию;

- Дирекция по развитию;

- Администратор системы управления проектами;

- Рабочие группы проектов (РГП), выполняющие проекты развития;

- Менеджеры РГП;

- Кураторы РГП;

- Руководители подразделений компании.

- Цели системы мотивации участников
проектов развития.

  - Повышение активности и материальной заинтересованности работников компании в успешной реализации проектов развития.

  - Повышение активности сотрудников компании для генерации предложений по развитию компании.

- Процессы системы мотивации участников
проектов развития.

  - Расчет мотивационного фонда проектов развития.

  - Расчет и осуществление мотивационных выплат по проекту участникам проектов развития.

- Описание процессов системы мотивации участников
проектов развития.

  - Расчет мотивационного фонда проектов развития.

    - Расчет мотивационного фонда проекта развития производит менеджер проекта при разработке плана проекта.

    - Величина мотивационного фонда проекта рассчитывается согласно плану проекта по формуле:

Фп = ЗПср  х  Ч  х  Тп  х  Кп, где

Фп – мотивационный фонд проекта;

ЗПср – среднемесячная заработная плата участников проектной группы;

Ч - численность работников, занятых в реализации проекта;

Тп – плановый период реализации этапа (месяцев);

Кп – коэффициент, характеризующий важность и сложность проекта. Кп может принимать значения от 0,1 до 1,5.

    - Данный расчет согласовывается с дирекцией по развитию.

    - Размер мотивационного фонда проектов развития утверждается Советом по развитию.

    - По каждому проекту развития создается резервный фонд на случай дополнительного привлечения сотрудников компании в размере 20% от величины фонда материального поощрения.

  - Расчет и осуществление мотивационных выплат участникам проектов развития.

    - Расчет мотивационных выплат участникам проекта развития производится менеджером проекта.

    - Данный расчет согласовывается с дирекций по развитию.

    - Мотивационный фонд проекта развития распределяется менеджером проекта и представляется в утвержденном формате после каждого выполненного этапа.

    - При расчете мотивационного фонда проекта развития оцениваются только завершенные мероприятия.

    - На основе оценки вклада в выполнение мероприятий каждого участника проекта развития рассчитываются мотивационные выплаты для каждого исполнителя.

    - Бюджет мотивационных выплат по каждому проекту развития строится в предположении, что 50% выплат производится по факту успешного завершения того или иного мероприятия в рамках проекта развития.

    - Оставшиеся 50% выплат по проекту производятся при успешном завершении всего проекта в целом.

    - Сводное планирование бюджетов мотивационных выплат по проектам развития и учет фактического выполнения мероприятий проекта производятся в дирекции по развитию.

    - Утверждение выполненных мероприятий производится ежемесячно протоколом заседания Совета по развитию.

    - Совет по развитию имеет право снижать выплаты мотивационного фонда по каждому этапу проекта развития в случае некачественного выполнения работ участниками проектной группы не более чем на 30% от запланированной суммы.

    - Сумма, на которую снижен мотивационный фонд по каждому этапу проекта развития, выплачивается после устранения замечаний Совета по развитию.

    - Резервный фонд распределяется менеджером проекта между дополнительно привлеченными сотрудниками компании.

    - После утверждения отчета о работе проектной группы по каждому этапу менеджером проекта готовится на имя директора по развитию служебная записка с распределением мотивационного фонда между участниками проекта, а также с распределением резервного фонда между дополнительно привлеченными сотрудниками компании.

    - На основании служебной записки менеджера проекта дирекция по развитию готовит проект приказа о распределении мотивационного фонда проекта.

    - Приказ утверждается генеральным директором компании.

Директор по развитию.

____________________/Ф.И.О./		«__»__________20__ г.